Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Развитие общественной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год»

за 3-й квартал 2024 года

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие общественной инфраструктуры Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год» | 6787,28 | 6787,28 | 6787,28 |
| Средства бюджета городского поселения | 287,28 | 287,28 | 287,28 |
| Средства областного бюджета | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| Средства районного бюджета | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Комплекс процессных мероприятий: | 6787,28 | 6787,28 | 6787,28 |
| - Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области - Обустройство общественной инфраструктуры вблизи открытой автостоянки легкового транспорта, расположенной по адресу: п. Синявино, ул. Кравченко, д. 11а (Обустройство, приобретение и установка хоккейного корта) | 5208,33 | 5208,33 | 5208,33 |
| - Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения 2.2. Приобретение и установка игрового комплекса во дворе многоквартирного дома № 13 по ул. Кравченко, г.п. Синявино Кировского района Ленинградской области | 1578,95 | 1578,95 | 1578,95 |

Ответственный  исполнитель                                       А.Д. Малиновская                                  Руководитель                                         Е.В. Хоменок