2

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  
  «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 2-й квартал 2025 года
	Наименования подпрограммы,  
проекта, структурного элемента, мероприятия 
(с указанием  порядкового номера)
	Объем финансирования            
на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
	15730,618
	8976,309
	8976,309

	Комплекс процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание территории»:
	15730,618
	8976,309
	8976,309

	1. «Организация благоустройства и озеленения»
	720,000
	570,000
	570,000

	1.1.Работы по озеленению поселения


	220,000
	220,000
	220,000

	1.2.Приобретение посадочного материала
	200,000
	200,000
	200,000

	1.3. Благоустройство футбольного поля в Син.-1 и мкр. Син.-2
	300,000
	150,000
	150,000

	2. «Уборка территории и аналогичная деятельность»
	13612,618
	7408,309
	7408,309

	2.1.Уборка территории поселка
	2975,000
	1550,000
	1550,000

	2.2.Уборка снега
	475,000
	475,000
	475,000

	2.3.Вывоз снега
	330,000
	330,000
	330,000

	2.4.Покос травы
	1565,000
	782,000
	782,000

	2.5.Обслуживание оборудования для фонтана
	125,000
	50,000
	50,000

	2.6. Благоустройство Синявинских высот, Стык фронтов, Пятый поселок, Памятник Богдану, Якорь Морякам
	2550,000
	1275,000
	1275,000

	2.7.Уборка территории Братского воинского захоронения
	165,000
	82,500
	82,500

	2.8. Уборка парковочных площадок и поребриков
	400,000
	200,000
	200,000

	2.9.Покупка инвентаря для субботника
	300,000
	300,000
	300,000

	2.10. Содержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности
	400,000
	200,000
	200,000

	2.11.Уличная уборка (ручная и механизированная)
	4327,618
	2163,809
	2163,809

	3. «Обслуживание ливневой канализации»
	200,000
	100,000
	100,000

	4. «Содержание объектов дорожного хозяйства»
	1198,000
	898,000
	898,000

	4.1.Подсыпка дорог
	588,000
	588,000
	588,000

	4.2.Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, обновление разметки
	210,000
	210,000
	210,000

	4.3.Очистка водоотводных канав
	400,000
	100,000
	100,000


Ответственный  исполнитель                                       Е.В. Макаричева                                  Руководитель                                         Е.В. Хоменок 
PAGE  

