2

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  
  «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
за 3-й квартал 2025 года
	Наименования подпрограммы,  
проекта, структурного элемента, мероприятия 
(с указанием  порядкового номера)
	Объем финансирования            
на 2025 год (тыс. руб.)
	Выполнено
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»
	15730,618
	12794,714
	12794,714

	Комплекс процессных мероприятий

«Благоустройство и содержание территории»:
	15730,618
	12794,714
	12794,714

	1. «Организация благоустройства и озеленения»
	720,000
	645,000
	645,000

	1.1.Работы по озеленению поселения


	220,000
	220,000
	220,000

	1.2.Приобретение посадочного материала
	200,000
	200,00
	200,00

	1.3. Благоустройство футбольного поля в Син.-1 и мкр. Син.-2
	300,000
	225,000
	225,000

	2. «Уборка территории и аналогичная деятельность»
	13612,618
	10951,714
	10951,714

	2.1.Уборка территории поселка
	2975,000
	2274,750
	2274,750

	2.2.Уборка снега
	475,000
	475,000
	475,000

	2.3.Вывоз снега
	330,000
	330,000
	330,000

	2.4.Покос травы
	1565,000
	1565,000
	1565,000

	2.5.Обслуживание оборудования для фонтана
	125,000
	125,000
	125,000

	2.6. Благоустройство Синявинских высот, Стык фронтов, Пятый поселок, Памятник Богдану, Якорь Морякам
	2550,000
	1912,500
	1912,500

	2.7.Уборка территории Братского воинского захоронения
	165,000
	123,750
	123,750

	2.8. Уборка парковочных площадок и паребриков
	400,000
	300,000
	300,000

	2.9.Покупка инвентаря для субботника
	300,000
	300,000
	300,000

	2.10. Содержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности
	400,000
	300,000
	300,000

	2.11.Уличная уборка (ручная и механизированная)
	4327,618
	3245,714
	3245,714

	3. «Обслуживание ливневой канализации»
	200,000
	200,000
	200,000

	4. «Содержание объектов дорожного хозяйства»
	1198,000
	998,000
	998,000

	4.1.Подсыпка дорог
	588,000
	588,000
	588,000

	4.2.Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, обновление разметки
	210,000
	210,000
	210,000

	4.3.Очистка водоотводных канав
	400,000
	200,000
	200,000


Ответственный  исполнитель                                       Е.В. Макаричева                                  Руководитель                                         Е.В. Хоменок 
PAGE  

