Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области

«Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2024 год»

за 1-й квартал 2024 года

| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год» | 14230,618 | 2846,460 | 2846,460 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание территории»: | 14230,618 | 2846,460 | 2846,460 |
| 1. «Озеленение» | 423,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.Работы по озеленению поселения | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.Приобретение посадочного материала | 223,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.«Мероприятия по благоустройству» | 6247,618 | 1350,00 | 1350,00 |
| 2.1.Уборка территории поселка | 2700,00 | 675,00 | 675,00 |
| 2.2.Уборка снега | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2.3.Вывоз снега | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2.4.Покос травы | 1422,618 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.Обслуживание оборудования для фонтана | 125,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6.Очистка водоотводных канав | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7.Содержание ливневой канализации | 200,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8.Покупка инвентаря для субботника | 300,00 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9.Поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.10. Благоустройство футбольного поля в Син.-1 и мкр. Син.-2 | 300,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3.«Благоустройство памятных мест» | 2700,00 | 446,46 | 446,46 |
| 3.1.Благоустройство Синявинских высот, Стык фронтов, Пятый поселок, Памятник Богдану, Якорь Морякам | 2550,00 | 408,960 | 408,960 |
| 3.2.Уборка территории Братского воинского захоронения | 150,00 | 37,50 | 37,50 |
| 4. Содержание автомобильных дорог местного значения | 4860,00 | 1050,00 | 1050,00 |
| 4.1.Уличная уборка (ручная и механизированная) | 3800,00 | 950,00 | 950,00 |
| 4.2.Подсыпка дорог | 450,00 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Уборка парковочных площадок и поребриков | 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.4.Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, обновление разметки | 210,00 | 0,0 | 0,0 |

Ответственный  исполнитель                                       А.Д. Малиновская                                  Руководитель                                         Е.В. Хоменок