2

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Синявинского городского поселения 

Кировского муниципального района Ленинградской области  
  «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской  области на 2024 год»
за 3-й квартал 2024 года
	Наименования подпрограммы,  
проекта, структурного элемента, мероприятия 
(с указанием  порядкового номера)
	Объем финансирования            
на 2024 год (тыс. руб.)
	Выполнено
(тыс. руб.)
	Профинансировано
(тыс. руб.)

	1
	2
	3
	4


	Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2024 год»
	14230,618
	10748,952
	10748,952

	Комплекс процессных мероприятий 

«Благоустройство и содержание территории»:
	14230,618
	10748,952
	10748,952

	1. «Озеленение»
	423,00
	400,00
	400,00

	1.1.Работы по озеленению поселения


	200,00
	200,00
	200,00

	1.2.Приобретение посадочного материала 
	223,00
	200,00
	200,00

	2.«Мероприятия по благоустройству»
	6247,618
	4976,50
	4976,50

	2.1.Уборка территории поселка 
	2700,00
	2025,00
	2025,00

	2.2.Уборка снега 


	200,00
	200,00
	200,00

	2.3.Вывоз снега 
	300,00
	300,00
	300,00

	2.4.Покос травы


	1422,618
	1219,50
	1219,50

	2.5.Обслуживание оборудования для фонтана
	125,00
	107,00
	107,00

	2.6.Очистка водоотводных канав 
	300,00
	300,00
	300,00

	2.7.Содержание ливневой канализации  
	200,00
	0,0
	0,0

	2.8.Покупка инвентаря для субботника               
	300,00
	300,00
	300,00

	2.9.Поддержание пожарных водоемов в состоянии постоянной готовности 


	400,00
	300,00
	300,00

	2.10. Благоустройство футбольного поля в Син.-1 и мкр. Син.-2
	300,00
	225,00
	225,00

	3.«Благоустройство памятных мест»
	2700,00
	2025,00
	2025,00

	3.1.Благоустройство Синявинских высот, Стык фронтов, Пятый поселок, Памятник Богдану, Якорь Морякам
	2550,00
	1912,50
	1912,50

	3.2.Уборка территории Братского воинского захоронения
	150,00
	112,50
	112,50

	4. Содержание автомобильных дорог местного значения 
	4860,00
	3347,452
	3347,452

	4.1.Уличная уборка (ручная и механизированная) 


	3800,00
	2772,952
	2772,952

	4.2.Подсыпка дорог 
	450,00
	117,00
	117,00

	4.3. Уборка парковочных площадок и поребриков
	400,00
	300,00
	300,00

	4.4.Обслуживание дорожных знаков, лежачих полицейских, обновление разметки
	210,00
	157,500
	157,500


Ответственный  исполнитель                                       Е.В. Макаричева                                  Руководитель                                         Е.В. Хоменок 
PAGE  

